PORTAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Visión y Alcance

Documento de Visión del Proyecto

| PROYECTO | Portal de Atención al Cliente |
| --- | --- |
| CURSO | Desarrollo de Aplicaciones Empresariales — 6to Semestre · Corte 1, Actividad 1 |
| FECHA | Agosto de 2026 |

# 1. Introducción

Este documento presenta la visión general y el alcance del proyecto Portal de Atención al Cliente. Describe el problema que se busca resolver, la propuesta de solución, los beneficiarios del sistema y los límites del proyecto, sirviendo como punto de referencia para las etapas posteriores de análisis, diseño y desarrollo.

# 2. Planteamiento del Problema

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| El problema de | La ausencia de un canal digital centralizado y disponible 24/7 para que los clientes registren y den seguimiento a sus solicitudes de atención (consultas, reclamos, soporte, sugerencias y trámites administrativos). |
| Afecta a | Los clientes de la empresa, que dependen de atención presencial u horarios limitados, y al personal de atención, que carece de herramientas para gestionar, priorizar y dar trazabilidad a las solicitudes. |
| El impacto de esto es | Tiempos de espera prolongados, pérdida de trazabilidad de los casos, dificultad para medir el desempeño del área de atención y ausencia de datos para la toma de decisiones. |
| Una solución exitosa sería | Un sistema web que permita registrar, gestionar y analizar solicitudes de atención en cualquier momento, con roles diferenciados, reportes de gestión e inteligencia artificial de apoyo a la toma de decisiones. |

# 3. Visión del Producto

Para la empresa y sus clientes, el Portal de Atención al Cliente es un sistema web que ofrece un canal de atención disponible 24/7, permitiendo registrar solicitudes, darles seguimiento y analizar la información con inteligencia artificial. A diferencia de la atención tradicional por canales presenciales o telefónicos, este producto centraliza todo el ciclo de vida de una solicitud en una sola plataforma, con trazabilidad completa y reportes automatizados.

# 4. Beneficiarios y Perfiles de Usuario

| Perfil | Descripción | Necesidad principal |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Persona externa que utiliza el portal para registrar solicitudes y consultar su estado. | Registrar y dar seguimiento a sus solicitudes sin depender de horarios de atención. |
| Agente de Atención | Personal de la empresa encargado de gestionar y dar seguimiento a las solicitudes. | Contar con una vista organizada y filtrable de las solicitudes asignadas. |
| Administrador | Usuario con mayor nivel de acceso, responsable de la supervisión general. | Obtener reportes e indicadores confiables para la toma de decisiones. |

# 5. Alcance del Proyecto

## 5.1 Incluido en el Alcance

- Registro y autenticación de usuarios con tres roles: Cliente, Agente y Administrador.

- Registro, consulta y seguimiento de solicitudes de atención con estados definidos.

- Gestión de categorías de solicitudes por parte del administrador.

- Generación de reportes mensuales con indicadores clave de desempeño.

- Análisis de datos mediante inteligencia artificial (Google Gemini), con modo de respaldo local.

- Mecanismos de seguridad: hash de contraseñas, prepared statements, protección XSS y CSRF, control de acceso por roles.

- Interfaz web responsiva basada en Bootstrap 5.

## 5.2 Fuera del Alcance (Fase Actual)

- Envío de notificaciones automáticas por correo electrónico.

- Exportación de reportes a PDF o Excel/CSV.

- Aplicación móvil nativa o PWA.

- Chat en tiempo real entre cliente y agente.

- Integración con canales externos como WhatsApp Business.

- Soporte multi-tenant (múltiples empresas en una misma instancia).

- Despliegue en un entorno de producción con dominio propio y HTTPS.

Los elementos fuera de alcance de esta fase se documentan como mejoras futuras (roadmap) en el documento de Implementación.

# 6. Objetivos del Proyecto

| Objetivo | Descripción |
| --- | --- |
| General | Desarrollar un sistema web de atención al cliente que centralice el registro, seguimiento y análisis de solicitudes, disponible las 24 horas del día. |
| Específico 1 | Implementar un mecanismo de autenticación y control de acceso basado en tres roles de usuario. |
| Específico 2 | Diseñar un modelo de datos relacional que permita el ciclo de vida completo de una solicitud, desde su creación hasta su cierre. |
| Específico 3 | Integrar un módulo de inteligencia artificial que apoye el análisis de patrones y la toma de decisiones. |
| Específico 4 | Aplicar buenas prácticas de seguridad alineadas con el OWASP Top 10 en las categorías aplicables al proyecto. |

# 7. Supuestos y Restricciones

## 7.1 Supuestos

- Los usuarios cuentan con acceso a un navegador web moderno.

- La empresa dispone de una API key válida de Google Gemini para el módulo de IA.

- El entorno académico de prueba se ejecuta de forma local mediante XAMPP.

## 7.2 Restricciones

- El sistema se desarrolla sobre PHP 8.x, MySQL 8.x y Bootstrap 5.

- El proyecto se limita al ámbito académico del curso, sin costos de infraestructura.

- La integración con IA depende de la disponibilidad de conexión a internet.

# 8. Riesgos Generales del Proyecto

| Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Indisponibilidad de la API de Gemini | Medio | Modo de análisis local (fallback) sin conexión a internet. |
| Vulnerabilidades de seguridad web (SQLi, XSS, CSRF) | Alto | Prepared statements, escape de salidas y tokens CSRF en todos los formularios. |
| Pérdida de alcance (scope creep) | Medio | Alcance delimitado en este documento y validado con el docente. |

# 9. Criterios de Éxito

- Los tres roles de usuario pueden operar de forma independiente y segura dentro del sistema.

- El ciclo de vida completo de una solicitud (creación, seguimiento, cierre) funciona sin errores.

- Los reportes reflejan datos reales y consistentes con la base de datos.

- El módulo de IA entrega análisis coherentes, tanto en línea como en modo local.

- El sistema aprueba las pruebas de seguridad definidas para el proyecto.

# 10. Conclusiones

El presente documento de Visión y Alcance delimita el problema, la solución propuesta y las fronteras del proyecto Portal de Atención al Cliente. Sirve como marco de referencia para alinear las expectativas del docente, los desarrolladores y los futuros usuarios del sistema a lo largo de las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.